厦门集成电路晶圆测试公共服务平台（一期）项目电缆改造工程

招标文件

编号：KJJT-2018-010

二〇一八年拾月

目　　录

一、招标公告	3

二、招标人须知	6

（一）投标人	6

（二）投标文件	7

（三）投标文件的递交	9

（四）开标及评标	10

（五）授予合同	12

三、项目要求	14

（一）工程进度、质量控制	14

（二）报价要求	16

（三）合同签订	18

四、投标文件格式	19

（一）投标文件清单	19

（二）《承诺书》	20

（三）《法人代表授权书》	21

- 招标公告

因项目需要，公司决定对厦门集成电路晶圆测试公共服务平台（一期）项目电缆改造工程进行公开招标，择优选择施工单位，现将招标的有关事项通知如下：

1、项目编号：KJJT-2018-010

2、招标单位名称：厦门科技产业化集团有限公司

3、招标单位地址：厦门市软件园二期观日路34号之一101

4、招标项目：厦门集成电路晶圆测试公共服务平台（一期）项目电缆改造工程

5、参加投标单位条件及要求：

（1）投标人的资格条件必须符合国家有关规定要求，中华人民共和国境内注册的企业法人，应具备独立的法人资格和相应的经营范围。

（2）投标人必须持有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质。

（3）投标人必须符合国家和相关行业主管部门资质标准的要求。

（4）提供营业执照、企业资质证明有效复印件，加盖单位公章，并注明此复印件与原件一致。

- （5）如投标人代表不是法人代表，须持有盖法人章的《法人代表授权书》。

- 6、报价说明：

- （1）本工程采用总价包干原则，按照项目要求进行报价。

- （2）本次投标控制价为人民币97000元，超过控制价的投标为废标。

7、投标书不符合该招标文件要求的投标为无效投标。

8、评标办法：评标以公开、公正、合理、规范为原则。中标方式为：采用最低价考评法。

9、中标单位必须在接到《中标通知书》后7个工作日内与我司有关单位签订书面合同，否则招标单位有权取消其中标资格。

10、所有报价均应包含国家规定的所有税费。

11、中标单位必须通过合法渠道获取，并保证招标人在使用过程的任何时候不受到知识产权或版权的纠纷。否则，由此产生的责任，完全由中标单位承担。

12、答疑时间为交标截止时间前一日。

13、交标截止时间：2018年11月01日10:00（北京时间）。

14、开标时间：2018年11月01日10:00（北京时间）。

15、开标地点：厦门市软件园二期观日路34号之一101 厦门科技产业化集团有限公司会议室

16、投标单位将有关文件资料、报价单密封并加盖公司印章，带至或寄至厦门科技产业化集团有限公司杨先生收。

联系电话：0592-2529511/13275020906  传真：0592-2529507

地址：厦门市软件园二期观日路34号之一101（邮编：361008）

- 17、投标文件：

- 投标文件的组成

（1）投标文件包括：

- 《工程报价书》（含报价明细表）

- 《承诺书》

- 《施工进度计划》（包含施工方案措施）

- （2）资格证明文件（统一格式），包括：

- 《营业执照》（含有统一社会信用代码，复印件加盖公章）

- 《资质证书》（复印件加盖公章）

- 《法人代表授权书》（须盖公章）

- 公司简介（自拟）

- 近三年来完成相关项目的三个案例资料（必须）

- 18、如发现围标或串标，一律取消其投标或中标资格。

- 厦门科技产业化集团有限公司

- 2018.10.22

第二部分 投标人须知

一  投标人

1、项目简介

项目名称：厦门集成电路晶圆测试公共服务平台（一期）项目电缆改造工程

项目编号：KJJT-2018-010

项目地点：厦门市软件园二期观日路34号之一101

招标单位：厦门科技产业化集团有限公司

项目概况：本项目以通过电缆改造满足厦门集成电路晶圆测试公共服务平台用电需求

2、合格投标人的范围

（1）投标人的资格条件必须符合国家有关规定要求，中华人民共和国境内注册的企业法人，应具备独立的法人资格和相应的经营范围。

（2）投标人必须持有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质。

（3）投标人必须符合国家和相关行业主管部门资质标准的要求。

（4）对于不符合上述条件的投标人，招标单位保留取消其投标资格的权利。

3、投标委托

如投标人代表不是法人代表，须持有盖法人章的《法人代表授权书》。

- 投标费用

- 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担与参加投标有关的全部费用。

二　投标文件

5、投标书的语言

投标语言：简体中文。投标文件中以及投标人与招标单位就有关投标的往来函电均应使用简体中文。

6、投标文件的组成

（1）投标文件包括：

- 《工程报价书》（含报价明细表）

- 《承诺书》

- 《施工进度计划》（包含施工方案措施）

- （2）资格证明文件（统一格式），包括：

- 《营业执照》（含有统一社会信用代码，复印件加盖公章）

- 《资质证书》（复印件加盖公章）

- 《法人代表授权书》（须盖公章）

- 公司简介（自拟）

- 近三年来完成相关项目的三个案例资料（必须）

7、投标人必须按6.1及6.2规定的内容及格式填报全部文件。

8、证明投标人合格和资格的文件

（1）按照第2条和第6条规定，投标人应提交证明其有资格参加投标

和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

（2）投标人提供的资格证明文件应使招标单位满意。

（3）投标人必须具备履行合同所需的财务、技术和经验。

（4）如投标人不能满足上述要求，招标单位有权取消其投标资格。

9、投标价格

（1）投标价格应包括项目要求所规定的要求和责任范围及义务。投标人

未单独列明的分项价格将视为其含在其它分项报价中，合同执行中不予另

行支付。

（2）投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理

由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件将被作为非响应性投标而予

以拒绝。

（3）投标人免费提供的项目必须注明“免费”或数字“0”，但不能

省略。

10、投标货币

投标货币为人民币。

11、支付货币

所有支付均以人民币支付。

12、投标文件的有效期

（1）自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定

期限的投标，将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标单位可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- 这种要求和答复都应以书面、传真、电报的形式进行。

- 13、投标文件的数量、签署及有关规定

- （1） 组成投标文件的各项资料（本须知第6条中所规定）均应遵守本条。

（2）投标人应填写全称，同时加盖印章。

（3）投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

（4）投标文件一式二份。其中正本一份，副本一份，同时提交一份电子文档。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，投标文件中，如果正本与副本不符，以正本为准。

（5）投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”

字样。副本可以用复印件。

（6）投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字。

（7）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（8）投标人须将所有投标文件存储在U盘/光盘中，随投标文件一同递交。如果电子文档与纸质文件的内容不一致，以纸质文件为准。电子文档应标明页码，电子文档应为微软办公软件格式。如果投标人未按要求提供电子文档，其投标可能被拒绝。

三　投标文件的递交

14、投标文件的密封及标记

（1）投标文件应按以下方法装袋密封：

投标书密封袋内装投标文件正副本一式二份（每份要求单独封装并注

明正本、副本）。封口处应有投标全权代表的签字及投标单位公章。

（2）将全部投标文件（投标书、资格证明文件及投标人认为有必要提交的其他资料）包装完好，封皮上写明招标单位名称、地址、邮政编码、编号、投标人名称、地址、邮政编码、投寄人。

（3）如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标单位对投标文件的误投和提前启封概不负责。

15、投标截止时间

（1）投标文件必须在投标截止时间前邮寄到达或派人送达到指定的投标地点。

（2）招标单位推迟投标截止时间时，应以书面（或传真、电报）的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标单位和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

（3）招标单位对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。

（4）在投标截止时间以后送达的投标文件，招标单位拒绝接收。

16、投标文件的修改和撤回

（1）投标以后，如果投标人提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标单位者，招标单位可以接受，但不退还投标文件。

（2）投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标单位，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样。

（3）撤回投标应以书面（或传真、电报）的形式通知招标单位。如采取电报或传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以送达招标单位或到达日戳为准。

（4）投标截止或开标后投标人不得撤回投标。

四　开标及评标

17、对投标文件的初步审查

（1）审查内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、有无计算上的错误、文件签署是否齐全、投标文件的总体编排是否有序、资格证明文件是否符合招标文件规定等。

（2）算术错误将按以下方法更正。如果以单价和数量计算的结果与总价不一致，以及分项价格汇总之和与总价不一致，则以单价和分项价格修改总价。如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

（3）与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标内容及项目实施周期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标单位将允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

（4）招标单位对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

（5）如果投标实质性没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏差或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。如果发现有下列情形之一的，其投标将被拒绝：

- 资格证明文件不全的；

- 投标人无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书

- 的；

- 资格不满足招标文件要求的；

- 不满足技术规范要求的；

招标单位只对在初审中确定为实质性响应的投标文件进行进一步的详细技术和商务评审。

18、投标的澄清

（1）招标单位有权就投标文件中含糊之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标单位通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

（2）必要时招标单位可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标文件的一部分。

（3）投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

19、评标

（1）招标单位根据招标项目的特点组建评审组，只对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。

（2）评标办法：评标以公开、公正、合理、规范为原则。中标方式为：采用最低价考评法。

（3）评标价的计算。如果投标人的投标文件中供货和服务的范围有漏项时，招标单位将参照其它投标人该项投标报价中的最高价，加入其评标价中。调整后的评标价仅作比较之用，投标人的投标价格仍然不变。

20、评标过程保密

（1）评标结束之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

（2）在评标期间，投标人不得就其投标有关的任何事项与招标单位联系，投标人企图影响招标单位的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

五　授予合同

21、合同授予标准

招标单位应将合同授予被确定为实质上响应议标文件要求的，能够满意地履行合同义务的投标人。

22、招标单位将对顺序成交单位进行资格审查。

（1）资格审查的内容是对投标人提交的资格证明文件和招标单位认为必要的资料进行审查，必要时可对投标人进行实地考察。

（2）接受资格审查的投标人必须如实回答和受理招标单位的询问或考察，并提供所需的有关资料。

（3）如果审查通过，则根据评标结果的成交顺序开展协议沟通；如果审查没有通过，招标单位将按顺序对下一个顺序成交单位的能力作类似的审查。

23、招标单位接受和拒绝任何或所有投标的权力

尽管有第22条规定，招标单位在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标人中标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

24、评标结果通知

在评标结束后，招标单位以书面形式通知投标人评标结果。通知也可

以电报、传真的形式，但需要随后以书面确认。

25、签订合同

顺序成交单位应按招标说明书中规定的时间、地点与招标单位沟通合同细节，按照相关要求签订合同，双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。如果中标人不能按规定与招标人签署合同书，该中标人将被取消中标资格，并承担相应的法律责任。

26、腐败和欺诈行为

（1）定义

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响评委在评标过程中的行为，以及影响买方在合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响评标过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方利益，包括投标人之间串通投标，人为地使投标丧失竞争性。

（2）如果招标单位认为某投标人在本合同的竞争中有腐败或欺诈行为，则将拒绝其投标。对情节严重者，招标单位将在一段时间内拒绝该投标人参加招标单位所组织的其它招投标活动。

- 第三部分 项目要求

一　工程进度、质量控制

- 工期

- 本期工程工期总的要求：30个日历日。

- 质量目标和质量标准

（1）质量目标：本工程质量标准，必须达到国家现行的工程验收标准中规定的 合格 等级。

（2）因成交人原因，工程质量达不到规定的质量等级，成交人必须按合同约定，承担违约金和由此引起的采购人的其他损失，并在采购人要求的时间内无条件返修，质量验收合格后，方可交付使用。

- （3）技术规范：任何施工文件、施工和完成项工程应达到现行认可的规范、技术标准、建筑、施工、消防和环保规定及有关类似容量、范围及性质的规定。如果在合同签署后，国内的规范、技术标准或规定作了修改或颁行新的国家规范标准，则应遵守新的改变的规定。

- 应遵守的主要技术规范、标准如下，但不限于这些规范、标准。

- a.国家的现行规程、规范、标准及有关实施细则

- b.有效的设计文件、施工图纸及经过批准的设计变更

- c.厂家提供的设备图纸、技术说明书中的技术标准和要求

- d.有效的技术措施、合理化建议、先进经验及新技术成果

- e.有关的会议纪要文件等

- （4）安装工程施工及验收

1、验收依据：招标文件、工程量清单、图纸、材料说明及检验证、国家有关的质量标准规定（如下），均为验收依据。

- a.电力建设施工及验收技术规范

- b.电气装置安装工程施工及验收规范

- c.电气装置设备交接试验标准

- d.其他有关国家及行业标准和规范

- 2、项目验收：投标单位根据项目要求进行施工、初验后，由采购人或政府相关部门进行项目整体验收。

- 3、隐蔽工程必须做好中间验收工作，验收时必须有采购人代表或监理工程师的签字确认，验收不合格的隐蔽项目不能进行隐蔽工程施工和继续下一道工序施工。未经过采购人代表或监理工程师签字确认的，采购人有权责令其返工或停工，由此造成损失的由成交人自负。

- 4、成交人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于成交人安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，由成交人自行承担。

- 5、成交人应提供良好的服务，在施工的各个阶段，应事先安排好各项具体工作及采购人需要配合的工作。

- 6、成交人在施工过程中，必须随时接受采购人代表和监理人员的检查监督，隐蔽验收必须有采购人代表或监理工程师在场，并做好记录。

- 7、投标单位必须保证不弄虚作假和以次充好，保证施工材料的质量。并对此作出承诺。

- 8、验收时成交人必须派代表参加。

- 9、验收过程所发生的一切费用由成交人承担。

- 保修

- 1、投标单位应按照本采购项目特点提供长期良好的保修服务，并在投标文件中提供详细具体的保修服务承诺条款及保证。

- 2、本项目要求投标承诺自工程竣工验收合格并交付使用之日算起，投标单位在向招标单位提交工程竣工验收报告时，应当向招标单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任等及有关规定执行，保修期间成交人应提供一切免费维修服务(含零配件的更换)。保修期满后,应提供优质优惠维修，所需的费用应包含在总报价中。

- 3、若发生质量问题，成交人须在2小时内响应，24小时内修复；特殊情况在24小时内无法恢复的，质保期内成交人应予以保证实训基地的正常使用。

- 4、投标单位认为有利于采购人的其他优惠条款应单独列明。

二 报价要求

- 1、报价说明：

- （1）报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。

- （2）本项目采用总价包干的形式，投标单位不得以任何理由要求增加费用，总报价为完成所有项目内容并经招标单位验收合格所发生的一切费用，包括人工费、材料费、机械使用费、检测费、企业管理费、风险费、利润、保修服务（含保修期内的日常维护及服务）、资料图册提供及伴随服务等费用。所有报价均应已包含国家规定的所有税费。投标供应商应自行核算项目正常、合法运作及使用所必需的费用。

- （3）投标单位漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，成交后不得再向招标单位收取任何费用。

- （4）投标单位对本项目只能有一个报价，招标单位不接受有选择的报价。

- 2、报价内容：

- （1）投标单位应按招标文件规定格式和招标单位提供的图纸工程量报价

| 品目号 | 项目（单位工程）名称 | 采购范围 | 质量 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厦门集成电路晶圆测试公共服务平台（一期）电缆改造工程 | 工程量清单所包含的全部内容，详见施工图及工程量清单。 | 合格 | 合同签订 后30个日历天 |

- （2）电缆选用南平太阳电缆

- （3）投标单位负责报建、测试、通电、运行、验收、办理过户手续等相关事宜。

- 3、现场考察

- （1）在提交投标书前，招标单位应向投标单位提供有关该工程的资料。投标单位应对这些资料的自行解释负责。

- （2）投标单位应被视为其投标书是建立在上述由招标单位提供的资料及投标单位对现场的检查和考察的基础上的。

三 合同签订

- 1、合同签订的条件

- （1）招标人将依据评标小组的评标结果最终确定中标人。

- （2）本合同将与依据本须知规定所选定的中标人签订。

- （3）评标结束后，招标人将向中标人发出《中标通知书》。

- （4）《中标通知书》是合同文件的组成部分，中标人在收到通知书后 24 小时内，应予以书面确认。

- 2、签订合同

- （1）中标人在接到《中标通知书》后，应立即开始着手组织拟投入的人员熟悉相关文件、迅速启动施工工作。

- （2）中标人在接到《中标通知书》后7天内，与招标人及时签署合同书。

- （3）合同经招标人、中标人双方法定代表人（或其委托代理人）签署

- 及加盖单位公章（或合同专用章）后生效。

- （4）若合同中有未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议

- 与合同具有同等效力。

- 如果中标人不能按规定与招标人签署合同书，该中标人将被取消

- 中标资格，合同将与下一个预期的中标人签订或重新招标，给招标单位造成的损失应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

- 3、付款方式

| Error: Reference source not found<div align="center">付费次序</div> | <div align="center">占合同总价%</div> | <div align="center">付费时间</div> |
| --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 50% | 签订合同后15个工作日内支付。 |
| 第二次付费 | 50% | 工程竣工验收通过及竣工验收备案完成，经甲方审核确认后15个工作日内支付 |

- 第四部分　投标文件格式

- 1、投标文件清单

- 《工程报价书》（含报价明细表）

- 《承诺书》

- 《施工进度计划》（包含施工方案措施）

- 《营业执照》（含有统一社会信用代码，复印件加盖公章）

- 《资质证书》（复印件加盖公章）

- 《法人代表授权书》（须盖公章）

- 公司简介（自拟）

- 近三年来完成相关项目的三个案例资料（必须）

- 2、承诺书

承诺书

致 厦门科技产业化集团有限公司 (招标人名称)：

对于贵公司组织的  KJJT-2018-010  (招标编号) 厦门集成电路晶圆测试公共服务平台（一期）项目电缆改造工程 (项目名称)的招标活动，我方在参与过程中将严格遵守相关规定和招标文件要求，郑重承诺如下：

1、我方接受招标文件的全部条款及内容。

2、所附报价表中规定的总投标价为（大写）：            元人民币，此投标报价包含项目的所有费用。

3、所提供投标文件的全部资料真实、可信。

4、承担根据招标文件的规定，保证忠实地执行双方所签的商务合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向招标单位提供任何与本次投标有关的数据、情况和技术资料。

6、保证不论中标与否，自愿自行承担投标过程中发生的一切费用。

7、如我方中标，我方保证派出合格的实施团队(项目负责人姓名：       身份证号：                  )，在合同约定的期限内，按时保质保量地完成本项目的全部工作。

投标人全称(盖章)：

全权代表(签字)：

日期：

- 3、法人代表授权书

法人代表授权书

厦门科技产业化集团有限公司 ：

我以                      法定代表人身份授权       为全权代表，其参加贵司组织的厦门集成电路晶圆测试公共服务平台（一期）项目电缆改造工程的招标，签署投标文件及其他书面文件，负责参加讲标、商务洽谈、签署合同及招标活动中的一切事宜，我司均不可撤销地予以承认。

法定代表人签字：

投标单位全称（公章）：

日期：        年         月         日

附：全权代表姓名：

身份证号：

职    务：

详细通讯地址：

传    真：

电    话：

邮政编码：